По требованию прокуратуры Сямженского района завершен ремонт детской игровой площадки в с. Сямжа.

Проверочными мероприятиями установлено, что 24.02.2025 по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме администрацией Сямженского муниципального округа с ООО «СМУ-79» заключен контракт на обустройство детской площадки в с. Сямжа на ул. Дьяковская. Работы должны быть выполнены до 30.07.2025.

В соответствии со ст.  94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом.

Вместе с тем, ООО «СМУ-79» установленный  муниципальным контрактом срок выполнения работ был нарушен,  должных мер по ускорению ремонта и исполнению условий заключенного контракта не принято.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой Сямженского района в адрес директора ООО «СМУ-79» внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствовавшим.

По результатам рассмотрения представления подрядчиком  ускорены темпы выполнения работ по обустройству детской игровой площадки. Администрацией Сямженского муниципального  округа выполненные работы приняты, допущенные нарушения ООО «СМУ-79» устранены  в полном объеме. Детская площадка на ул. Дьяковская в с. Сямжа  функционирует.